Oppsummering fra møte med FAU-Slåtthaug 11.11.2025

Nå nærmer det seg byggestart på Slåtthaug skole, og vi ønsker å dele informasjon med dere om fremdriftsplanen for byggeprosjektet og skoleskyss for elevene til erstatningsskolene i Lynghaugparken i Fyllingsdalen.

Det kan bli mindre justeringer i tidsplanen. Dere blir orientert hvis det blir endringer.

Hva skal vi gjøre?
Slåtthaug skole ble opprinnelig bygget i 1969 og skal nå rehabiliteres. I tillegg til rehabilitering av eksisterende bygg skal det etableres nybygg i form av tilbygg og påbygg.  Paviljongen som står ved siden av skolen skal fjernes og erstattes med opparbeidet uteoppholdsareal for elever og nærmiljø. Også resten av uteområdet vil bli oppgradert.

Tidsplan

| Dette skjer | Planlagt tidspunkt |
| --- | --- |
| Reguleringsplan med rekkefølgekrav | Denne er vedtatt |
| Utlysning av tilbudsinnbydelse entreprenører | Planlagt januar 2026 |
| Oppstart bygging | Planlagt 3. kvartal 2026 |
| Byggetid | Ca tre år |
| Elevene starter på Lynghaugparken erstatningsskoler | Planlagt august 2026 |
| Elevene flytter tilbake til Slåtthaug skole | Planlagt august 2029 |

Skoleskyss

Bergen kommune har lang erfaring med skoler i byggeprosjekt og med tilhørende behov for skoleskyss til erstatningsskoler. Vi er godt i gang med planleggingen og samarbeider med Skyss for å legge til rette for at transporten skal oppleves som trygg og forutsigbar for elevene. Samtidig er vi klare over at flere elever i skolekretsen til Slåtthaug i dag har lang skolevei, og er særlig oppmerksom på dette i planleggingen av transporten til Fyllingsdalen.

Når endelig løsning for skoleskyss er klar, vil dere få tilsendt informasjon om dette.